**Projet : Application pour une gestion optimale des vergers et jardins - Compte rendu n°10**

|  |  |
| --- | --- |
| **Motif / type de réunion: Avancement du projet** | **Lieu: Telecom Nancy** |
| **Présent(s) (retard/excusés/non excusés):**   * Arthur * Jeremi * Thomas | **Date / heure de début / durée:**  Vendredi 6 Janvier, 11h à 12h |

# Ordre du jour

1. Rapport final
2. Css du site web
3. Fonctionnalité : cagnotte

# Information échangées

* CSS du site web :

Un CSS cohérent entre les différentes pages du site web a été réalisé.

* Fonctionnalité : cagnotte

Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée au site. Une cagnotte permet à l’utilisateur d’avoir une monnaie spécifique pour payer sur le site.

* Rapport final :

La moitié des parties du rapport ont été rédigées. Les dernières seront écrites pour la prochaine réunion.

# Décisions

* Les parties techniques du rapport (conception et implémentation, test et performance) seront rédigées pour le lundi 9 Janvier

Actions rendu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Description** | **Responsable** | **Délai** | **Livrable** | **Validé par/le** |
| CSS cohérent | Arthur | 5/01/2023 | CSS cohérent sur les pages de l’application | 6/01/2023 |
| Fonctions sous forme de module | Jeremi | 5/01/2023 | Les fonctions restantes sur app.py seront mises dans des modules | 6/01/2023 |
| Fonctions sous forme de module | Thomas | 5/01/2023 | Les fonctions restantes sur app.py seront mises dans des modules | 6/01/2023 |
| Changement du form pour proposer un produit | Thomas | 5/01/2023 | Le form sera modifié pour permettre à l’utilisateur de mettre le nom de son produit ainsi que la quantité | 6/01/2023 |

# Actions à suivre / Todo list

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Description** | **Responsable** | **Délai** | **Livrable** |
| Rédaction parties :  Serveur Web + algorithme de préférences | Arthur | 5/01/2023 | Partie écrites rédigées sur la conception et l’implémentation du serveur Web et de l’algorithme de préférences. |
| Rédaction parties :  Base de données + test et performance | Jeremi | 5/01/2023 | Parties écrites rédigées sur la conception et l’implémentation de la base de données du site web et sur la performance des fonctions du site |
| Rédactions parties :  Algorithme de distance et de fusion | Thomas | 5/01/2023 | Parties écrites rédigées sur les algorithme de distance et de fusion |

## Date de la prochaine réunion *:* Lundi 9 Janvier, à 10h