**Projet : Application pour une gestion optimale des vergers et jardins - Compte rendu n°11**

|  |  |
| --- | --- |
| **Motif / type de réunion: Avancement du projet/ fin du projet** | **Lieu: Telecom Nancy** |
| **Présent(s) (retard/excusés/non excusés):**   * Arthur * Jeremi * Thomas | **Date / heure de début / durée:**  lundi 9 Janvier, 10h à 12h |

# Ordre du jour

1. Rapport final

# Information échangées

* Rapport final :

Toutes les parties du rapport ont été rédigées.

# Décisions

* Une relecture du rapport sera effectuée par les membres du groupe avant de le rendre

Actions rendu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Description** | **Responsable** | **Délai** | **Livrable** | **Validé par/le** |
| Rédaction parties :  Serveur Web + algorithme de préférences | Arthur | 5/01/2023 | Partie écrites rédigées sur la conception et l’implémentation du serveur Web et de l’algorithme de préférences. | 9/01/23 |
| Rédaction parties :  Base de données + test et performance | Jeremi | 5/01/2023 | Parties écrites rédigées sur la conception et l’implémentation de la base de données du site web et sur la performance des fonctions du site | 9/01/23 |
| Rédactions parties :  Algorithme de distance et de fusion | Thomas | 5/01/2023 | Parties écrites rédigées sur les algorithme de distance et de fusion | 9/01/23 |

# Actions à suivre / Todo list

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Description** | **Responsable** | **Délai** | **Livrable** |
| Relecture | Arthur | 10/01/2023 | Une relecture du rapport sera effectuée avec les autres membres du groupe |
| Relecture | Jeremi | 10/01/2023 | Une relecture du rapport sera effectuée avec les autres membres du groupe |
| Relecture | Thomas | 10/01/2023 | Une relecture du rapport sera effectuée avec les autres membres du groupe |
| Test du site | Arthur | 10/01/2023 | Vérifier une dernière fois que toutes les fonctionnalités du site marchent |
| Test du site | Thomas | 10/01/2023 | Vérifier une dernière fois que toutes les fonctionnalités du site marchent |
| Test du site | Jeremi | 10/01/2023 | Vérifier une dernière fois que toutes les fonctionnalités du site marchent |

## Date de la prochaine réunion *:* Mardi 10 Janvier, à 19h