**Projet : Application pour une gestion optimale des vergers et jardins - Compte rendu n°04**

| **Motif / type de réunion:Nouvelle fonctionnalité de l’application** | **Lieu: Discord** |
| --- | --- |
| **Présent(s) (retard/excusés/non excusés):**   * Arthur * Jeremi * Thomas | **Date / heure de début / durée:**  Jeudi 29 Octobre, de 15h à 15h30 |

**Ordre du jour**

1. Nouvelle fonctionnalité
2. Début du projet

**Décisions**

* Ajouter une fonctionnalité pour proposer des recettes aux utilisateurs en fonction de la saison et des produits disponibles autour de lui
* Affecter la têche à Jérémi et Thomas

**Actions à suivre / Todo list**

| **Description** | **Responsable** | **Délai** | **Livrable** |
| --- | --- | --- | --- |
| Commencer à coder les templates connexion | Jérémi | 08/11/2022 | Premier rendu à de la fonctionnalité |
| Commencer à coder les AMAP | Thomas | 08/11/2022 | Premier rendu à de la fonctionnalité |
| Commencer à coder les maps | Arthur | 08/11/2022 | Premier rendu à de la fonctionnalité |

**Date de la prochaine réunion *:* Mardi 8 Novembre 2022**