**Projet : Application pour une gestion optimale des vergers et jardins - Compte rendu n°05**

|  |  |
| --- | --- |
| **Stand up meeting : contrôle de l’avancement de chaque membre** | **Lieu : Ecole (Telecom Nancy)** |
| **Présent(s) (retard/excusés/non excusés):**   * Arthur * Jeremi * Thomas | **Date / heure de début / durée :**  Mardi 8 Novembre, de 9h55 à 10h10 |

**Ordre du jour**

1. Avancement de chaque de membre
2. Discussion à propos de l’organisation des fichiers de code (python, templates ,…) dans le git
3. Choix de gérer le projet en s’appuyant sur des méthodes agiles

**Actions à suivre / Todo list**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Description** | **Responsable** | **Délai** | **Livrable** |
| Continuer à coder les templates connexion | Jérémi | 17/11/2022 | Rendu à de la fonctionnalité |
| Continuer à coder les AMAP | Thomas | 17/11/2022 | Rendu à de la fonctionnalité |
| Continuer à coder les maps | Arthur | 17/11/2022 | Rendu à de la fonctionnalité |

**Date de la prochaine réunion *:* Mardi 17 Novembre 2022**