**Projet : Application pour une gestion optimale des vergers et jardins - Compte rendu n°07**

|  |  |
| --- | --- |
| **Motif / type de réunion: Avancement du projet/reprise après les partiels** | **Lieu: Telecom Nancy, salle 1.18** |
| **Présent(s) (retard/excusés/non excusés):**   * Arthur * Jeremi * Thomas | **Date / heure de début / durée:**  Jeudi 15 Décembre, de 11h30 à 11h45 |

# Ordre du jour

1. Avancement des différentes fonctionnalités du site web
2. Modification des bases de données

# Information échangées

* Avancement des différentes parties :

Nous avons discutés des différentes parties que nous avions déjà codé avant les partiels, puis nous avons établi une liste des différentes fonctionnalités que nous devions encore coder

* Modification des bases de données :

Nous avions décelé un problème au niveau des bases de données. Nous avons trouvé le problème et avons prévu de refaire les bases de données

# Décisions

* Les dernières fonctionnalités devront être codées pour la rentrée
* Les bases de données seront modifiées

# Actions à suivre / Todo list

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Description** | **Responsable** | **Délai** | **Livrable** |
| Fonctionnalité :  accueil | Arthur | 4/01/2023 | Etablir les préférences pour l’utilisateur |
| Fonctionnalité :  Carte | Arthur | 4/01/2023 | Faire apparaitre les produit sélectionné par l’utilisateur sur la carte |
| Fonctionnalité : Epicerie virtuelle | Jeremi | 4/01/2023 | Fonctionnalité permettant à un utilisateur de réserver un produit cultivé dans un jardin partagé |
| Fonctionnalité : Amap | Thomas | 4/01/2023 | Calcul de distance entre l’utilisateur et les Amap aux alentours |
| Fonctionnalité : Utilisateur | Thomas | 4/01/2023 | Permettre à l’utilisateur de changer de pseudo, adresse mail … |

## Date de la prochaine réunion *:* Mercredi 4 Janvier, à 10h