**Projet : Application pour une gestion optimale des vergers et jardins - Compte rendu n°08**

|  |  |
| --- | --- |
| **Motif / type de réunion: Avancement du projet/stand up meeting** | **Lieu: Discord** |
| **Présent(s) (retard/excusés/non excusés):**   * Arthur * Jeremi * Thomas | **Date / heure de début / durée:**  Jeudi 22 Décembre, de 16h à 16h15 |

# Ordre du jour

1. Avancement des différentes fonctionnalités du site web
2. Rectification des données stockées dans la session «connexion »

# Information échangées

* Avancement des différentes parties :

Il reste à mettre en place la proposition d’un produit, l’épicerie virtuelle et la page pour réserver un produit.

* Rectification des données stockées dans la session « connexion » :

Le statut de l’utilisateur ne sera pas stocké dans la session lors de la connexion

# Décisions

* Les dernières fonctionnalités devront être codées pour la rentrée
* La session connexion sera modifiée pour enlever le statut de l’utilisateur de la session.

# Actions rendu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Description** | **Responsable** | **Délai** | **Livrable** | **Validé par/le** |
| Fonctionnalité :  accueil | Arthur | 4/01/2023 | Etablir les préférences pour l’utilisateur | 22/12/2022  (pas de retard) |
| Fonctionnalité :  Carte | Arthur | 4/01/2023 | Faire apparaitre les produit sélectionné par l’utilisateur sur la carte | 22/12/2022  (pas de retard) |
| Etudes des services | Thomas | 4/01/2023 | Calcul de distance entre l’utilisateur et les Amap aux alentours | 22/12/2022  (pas de retard) |
| Première maquette de l’application | Thomas | 4/01/2023 | Permettre à l’utilisateur de changer de pseudo, adresse mail … | 22/12/2022  (pas de retard) |

# Actions à suivre / Todo list

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Description** | **Responsable** | **Délai** | **Livrable** |
| Fonctionnalité :  Page produit | Arthur | 4/01/2023 | Permettre à l’utilisateur de réserver un produit |
| Fonctionnalité : Epicerie virtuelle | Jeremi | 4/01/2023 | Fonctionnalité permettant à un utilisateur de réserver un produit cultivé dans un jardin partagé |
| Fonctionnalité : proposition produit | Thomas | 4/01/2023 | Permettre aux différents utilisateurs de proposer les produits qu’ils ont cultivé |
| Fonctionnalité : Graine | Thomas | 4/01/2023 | Permettre à l’utilisateur de voir les graines qu’il peut planter en fonction du mois |

## Date de la prochaine réunion *:* Mercredi 4 Janvier, à 10h