**Projet : Application pour une gestion optimale des vergers et jardins - Compte rendu n°09**

|  |  |
| --- | --- |
| **Motif / type de réunion: Avancement du projet** | **Lieu: Telecom Nancy** |
| **Présent(s) (retard/excusés/non excusés):**   * Arthur * Jeremi * Thomas | **Date / heure de début / durée:**  Mercredi 4 Janvier, 10h à 11h15 |

# Ordre du jour

1. Etat du site web
2. Etat du serveur web
3. Rapport Final

# Information échangées

* Etat du site web :

Toutes les fonctionnalités prévues ont été implémentées. Il reste à réaliser un CSS cohérent sur les pages de l’application.

* Etat du serveur web :

Le serveur web est actuellement constitué de modules et de la page app.py où toutes les fonctions ne sont pas encore passées sous modules. Il faut que les dernières fonctions sur app.py soient passées en module

* Rapport Final :

Le rapport final a commencé à être rédigé. Nous avons discuté des parties que nous voulions mettre dans le rapport ainsi que les personnes qui écriront les parties.

# Décisions

* Un CSS cohérent entre toutes les pages de l’application sera réalisé.
* Les fonctions présentent encore sur app.py seront passées sous forme de module.
* Le rapport final comprendra : une intro, une partie sur les fonctionnalités et une description du projet, une partie comportant trois sous sections (Base de donées,serveur web, algorithme de traitement), une partie pour le post mortem du projet ainsi qu’une conclusion.

# Actions rendu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Description** | **Responsable** | **Délai** | **Livrable** | **Validé par/le** |
| Fonctionnalité :  Page produit | Arthur | 4/01/2023 | Permettre à l’utilisateur de réserver un produit | 4/01/23  (pas de retard) |
| Fonctionnalité : Epicerie virtuelle | Jeremi | 4/01/2023 | Fonctionnalité permettant à un utilisateur de réserver un produit cultivé dans un jardin partagé | 4/01/23  (pas de retard) |
| Fonctionnalité : proposition produit | Thomas | 4/01/2023 | Permettre aux différents utilisateurs de proposer les produits qu’ils ont cultivé | 4/01/23  (pas de retard) |
| Fonctionnalité : Graine | Thomas | 4/01/2023 | Permettre à l’utilisateur de voir les graines qu’il peut planter en fonction du mois | 4/01/23  (pas de retard) |

# Actions à suivre / Todo list

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Description** | **Responsable** | **Délai** | **Livrable** |
| CSS cohérent | Arthur | 5/01/2023 | CSS cohérent sur les pages de l’application |
| Fonctions sous forme de module | Jeremi | 5/01/2023 | Les fonctions restantes sur app.py seront mises dans des modules |
| Fonctions sous forme de module | Thomas | 5/01/2023 | Les fonctions restantes sur app.py seront mises dans des modules |
| Changement du form pour proposer un produit | Thomas | 5/01/2023 | Le form sera modifié pour permettre à l’utilisateur de mettre le nom de son produit ainsi que la quantité |

## Date de la prochaine réunion *:* Jeudi 5 Janvier, à 14h